**Mötesprotokoll 14**

**Datum:** 08-10-2020

**Deltagare:** Madeleine Xia, Salvija Zelvyte, Jesper Bergquist, Wendy Pau

**§1 Objektiv**

* Allas välmående.
* Diskutera uppdelning av kod och dokument.
* Peer Review.

**§2 Rapport**

* Madeleine har fortsatt koda på sin user story, hon är inte helt klar ännu.
* Salvija har fortsatt koda på sin user story, hon är inte helt klar ännu.
* Wendy har börjat skriva på peer review.
* Jesper har skrivit på RAD.

**§3 Diskussionsobjekt**

1. Hur vill vi dela upp resterande arbete mellan varandra så att vi uppnår ett jämlikt arbete?
2. Hur vill vi strukturera upp inlämningen för peer review?

**§4 Resultat och tilldelning av arbetsuppgifter**

**Resultat:**

1. Madeleine kodar klart ett av minispelen (ingår som en del av hennes User Story) och sedan fokuserar hon och Wendy på dokumentet eftersom de har fler lines just nu. Jesper och Salvija fortsätter med kodandet för att göra linesen mer jämn mellan alla i gruppen. Vi strävar efter att bli helt klara med koddelen nästa vecka. Detta har vi kvar (efter prioritetsordning):
   1. Dashboard + splash screen.
   2. Timekeeper.
   3. Progress stats.
   4. Memory (hälften kvar).
   5. FAQ.
   6. SuperPig.
2. Alla skriver varsin text om peer review och sedan sammanställer vi den imorgon kl.09.00 den 9/10.

**Tilldelning av arbetsuppgifter:**

På måndag nästa vecka kommer vi avsätta hela dagen och sitta och jobba med projektet hela dagen.

* Jesper börjar på koda på TimeKeeper + Progress.
* Salvija kodar klart sin User Story samt påbörjar på Dashboard.
* Madeleine gör klart sin User Story samt skriver på dokumenten.
* Alla ska skriva peer review.

**§5 Mötesslut**

Nästa möte är den 12-10-2020 på discord.